FIT5120 · TA28

CalmPath

感官友好型城市导航 App 开发需求规格说明书

React Native (Expo)  ·  FastAPI  ·  PostgreSQL

文档目的 将现有课程规范、项目需求、Discovery Presentation、Figma 原型与验收标准统一为可执行的产品、前后端、数据库、测试及交付基线。本文优先服务当前 Onboarding Build，同时为后续迭代保留扩展接口。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目主题 | Sensory-Friendly Urban Futures / Melbourne CBD 感官友好导航 |
| 目标用户 | 对人群拥挤、噪声和突发环境变化敏感的通勤者，重点为神经多样性年轻成年人 |
| 当前迭代 | MVP：US 1.1 感官指标 + US 1.2 避开拥堵走廊 |
| 交付形态 | Expo React Native 应用，必须支持 Web 构建；FastAPI 服务；PostgreSQL 数据库 |
| 文档版本 | v1.0 · 2026-08-04 |
| 状态 | Development baseline / 可进入任务拆分与实现 |

范围判定原则：以最新且最具体的 Discovery Presentation 与 Acceptance Criteria 为准。

# 1. 执行摘要

CalmPath 是面向墨尔本 CBD 感官敏感通勤者的路线比较应用。它不把“最快”作为唯一目标，而是利用公开的人流计数和传感器位置数据，对候选步行路线的拥挤暴露进行透明、可解释的规则分类，并推荐相对更平静的路线。

MVP 成功定义 用户能够输入或选择 CBD 内目的地，看到至少一条路线；每条有数据的路线显示 High Sensory 或 Low Sensory 文本标签；系统识别高拥挤路段并推荐相对低拥挤路线；缺失数据和所有路线拥挤时均给出诚实、可恢复的状态。

## 1.1 业务目标

降低用户暴露于高密度人群走廊的概率，并减少出行前跨多个应用搜集信息的负担。

用可解释的路线标签和推荐原因提升用户独立出行的信心与可控感。

建立可扩展的数据与 API 基础，为个性化阈值、感官避难点和未来预测预警提供演进空间。

让 Discovery Presentation、LeanKit 用户故事、Acceptance Criteria、测试用例和最终 Build 保持一致。

## 1.2 关键产品原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 诚实性 | 不得用猜测数据生成感官标签；数据缺失必须明确显示 unavailable。 |
| 可解释性 | 推荐必须说明更低拥挤的原因或所避开的拥挤路段。 |
| 非颜色依赖 | High/Low/Unavailable 必须有文本标签，颜色只能作为辅助。 |
| 用户控制 | 应用给出推荐但保留路线选择；异常状态必须提供下一步。 |
| 隐私最小化 | MVP 不要求账户；位置和偏好仅按完成当前请求所需保存。 |
| 范围克制 | 当前 build 不承诺预测模型或动态个人阈值。 |

# 2. 范围与版本边界

| 优先级 | 用户故事 / 功能 | 本版本处理 |
| --- | --- | --- |
| Must | US 1.1 路线感官指标 | 完整开发、测试、演示 |
| Must | US 1.2 避开高拥挤走廊 | 完整开发、测试、演示 |
| Should / Stretch | US 2.1 附近感官避难点 | 仅在 Must 完成且稳定后开发 |
| Could / Prototype only | US 1.3 用户人群敏感度阈值 | 保留原型与接口，不进入当前承诺 build |
| Won't / Future backlog | US 2.2 下一小时预测预警 | 不开发；不使用 ML/AI 模型 |

范围冲突裁决 早期总体 requirements 的 Epic 1 Definition of Done 包含“超过用户自定义限制时动态调整路线”。后续 Discovery Presentation 与 PAC 1.3 明确将该能力标为 Could Have / Prototype only，因此当前 MVP 不把动态阈值纳入发布验收。

## 2.1 明确不在 MVP 范围

用户注册、登录、跨设备画像同步及长期保存个人健康或感官偏好。

完整 turn-by-turn GPS 导航、后台持续定位、离线地图和公共交通时刻表整合。

施工、示威、警务活动等缺少可靠实时数据源的压力因素自动推断。

机器学习预测、下一小时拥挤预测、推送通知和告警准确率验证。

把 High/Low 标签表述为医学判断、绝对安全承诺或无拥挤保证。

# 3. 用户、场景与用户旅程

## 3.1 核心 Persona

Freddy，28 岁，居住在墨尔本的神经多样性市场从业者，日常依赖火车和电车通勤。他重视独立出行，但拥挤、噪声、施工和临时改道会造成明显压力。他经常在出门前查看 2-3 个应用并在脑中准备备用路线；目标不是获得最快路线，而是以更平静、更可预测的状态抵达。

## 3.2 MVP 主旅程

打开应用；系统展示简短用途说明和数据局限，不强制登录。

选择当前位置或使用预设起点，并输入/选择 Melbourne CBD 内目的地。

客户端向后端请求候选路线；后端加载路径覆盖范围内的最近人流数据。

规则引擎计算每条路线的拥挤指标及数据覆盖率，并给出感官文本标签。

结果页展示路线时长、High/Low/Unavailable 标签、原因和推荐标记。

用户选择路线，地图页突出高拥挤路段与更低拥挤路线，并保留返回比较入口。

## 3.3 可恢复异常旅程

| 状态 | 界面行为 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 某路线无数据 | 显示 Sensory information unavailable；不显示感官推荐 | 查看其他路线、重试 |
| 全部路线拥挤 | 说明所有路线均有拥挤；标记相对较低者，不声称 congestion-free | 比较并自主选择 |
| 目的地无效/超出 CBD | 字段级错误，保留已输入内容 | 修改目的地 |
| 开放数据源不可用 | 显示数据更新时间与临时不可用说明 | 使用最近合格缓存或稍后重试 |
| 无候选路线 | 说明未找到可用步行路线 | 修改起终点 |
| 无附近避难点（Stretch） | 显示 No quiet places nearby | 扩大范围或返回路线 |

# 4. 功能需求

## 4.1 FR-01 起点与目的地

支持以经纬度或受控地点 ID 表示起点和目的地；MVP 可提供 Flinders Street Station 与 State Library Victoria 等演示地点。

目的地必须位于配置的 Melbourne CBD 边界内；后端再次校验，不能只依赖客户端。

提交期间按钮显示加载状态并防止重复请求；失败后保留输入。

## 4.2 FR-02 候选路线生成

对有效起终点返回至少 1 条、目标 2 条候选步行路线；每条路线包含 route_id、预计时长、距离及 LineString 几何。

路线提供方应封装为 adapter，以便 MVP 使用预置路线/开源路由服务，后续可替换而不影响前端合同。

同一次请求中的路线必须使用同一数据快照和分类规则版本，以保证可比较。

## 4.3 FR-03 人流数据匹配与路线评分

定时同步 City of Melbourne Pedestrian Counting System 的传感器位置、最近小时或最近分钟人流数据。

将路线分段，并把位于可配置缓冲距离内的有效传感器观测映射到路段；记录数据时间戳、传感器数和覆盖率。

对映射路段计算标准化 crowd score；对路线按路段长度加权聚合，避免单个短路段主导结果。

当前迭代使用透明规则，不使用机器学习。阈值必须在配置中版本化并能通过测试固定。

## 4.4 FR-04 感官分类与推荐

| 规则 | 需求 |
| --- | --- |
| Low Sensory | 数据覆盖达到最低阈值，且路线 crowd score 低于配置阈值。 |
| High Sensory | 数据覆盖达到最低阈值，且路线 crowd score 等于或高于配置阈值。 |
| Unavailable | 缺少足够、足够新或可验证的人流观测；禁止退化为 Low。 |
| 推荐 | 优先推荐数据可用且 crowd score 最低的路线；同时返回简短 explanation。 |
| 全部拥挤 | 推荐相对分数最低路线，但 explanation 必须明确所有路线均存在拥挤。 |

## 4.5 FR-05 路线结果与详情

卡片展示路线名称、时长、感官文本标签、推荐原因及拥挤说明。

标签不得只靠绿色/红色区分；屏幕阅读器必须读出完整含义。

地图展示候选路线、起终点和拥挤路段；用户可在路线列表与地图详情之间返回。

展示数据最后更新时间或 data freshness 状态，避免用户把历史数据误认为实时数据。

## 4.6 FR-06 感官避难点（Stretch）

按选定路线或用户当前位置附近搜索 parks、libraries、quiet public spaces 等候选地点。

显示名称、类型、地址、距离、来源和可用说明；未验证属性不得标为 guaranteed quiet。

用户可选定地点并查看从当前路线前往该地点的简化路径；无结果时提供返回路线操作。

# 5. 界面与交互需求（React Native / Expo）

| 页面 | 核心内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| PreferenceSetupScreen | 低/中/高人群敏感度选择与用途说明 | 仅原型；MVP 可隐藏或本地演示 |
| DestinationScreen | 当前位置、目的地、查找路线按钮 | MVP 必须 |
| RouteResultsScreen | 路线卡片、感官文本标签、推荐原因 | MVP 必须 |
| RouteMapScreen | 路线几何、拥挤路段、推荐解释 | MVP 必须 |
| QuietPlacesScreen | 沿途避难点标记、选中态、空状态 | Stretch |
| QuietPlaceDetailScreen | 地点类别、地址、设施说明、前往按钮 | Stretch |

## 5.1 交互与可访问性

采用 React Native + TypeScript + Expo Router；导航层级清晰，Android、iOS 与 Expo Web 行为一致。

最小触控目标 44×44 pt；支持动态字体；正文与背景对比度至少满足 WCAG 2.1 AA。

所有图标、地图标记、标签和按钮提供 accessibilityLabel；焦点顺序与视觉顺序一致。

High/Low/Unavailable 使用文本、形状或图标的组合，禁止只靠颜色。

动效可关闭或尊重 reduce motion；避免闪烁、强烈跳动和不可预测自动切换。

地图不可作为唯一信息载体：路线差异、拥挤程度和推荐理由必须在文本卡片中可获得。

## 5.2 客户端状态

| 状态类型 | 建议实现 |
| --- | --- |
| Server state | TanStack Query：路线请求、避难点、缓存、重试、stale time。 |
| Local UI state | React hooks / lightweight store：当前选中路线、筛选、原型偏好。 |
| Validation | Zod 或等价 schema，与 OpenAPI 生成类型共同防止合同漂移。 |
| Map | 选择同时支持 Native 与 Web 的地图方案；若平台能力不同，封装 MapView adapter。 |
| Error boundary | 捕获渲染错误并展示可恢复页面；生产环境不暴露堆栈。 |

# 6. 后端需求（FastAPI）

## 6.1 服务职责

对客户端输入进行 Pydantic 校验、CBD 边界校验和请求大小限制。

编排路线提供方、开放数据仓库、分类规则与推荐解释，返回稳定版本化 API。

定时拉取和清洗开放数据；保留来源、同步批次、时间戳和质量状态。

提供健康检查、结构化日志、指标与 OpenAPI 文档；不得在响应或日志中泄露敏感定位详情。

## 6.2 API 合同

| 方法与路径 | 用途 | 主要输入 / 输出 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/health | 存活/就绪检查 | status、db、data_freshness |
| POST /api/v1/routes/compare | 生成并比较候选路线 | origin、destination、mode → routes[]、recommendation、data_snapshot |
| GET /api/v1/routes/{id} | 获取路线详情 | route、segments、sensor coverage、explanation |
| GET /api/v1/refuges | 沿路线/坐标查找避难点 | route_id 或 lat/lon、radius → places[]；Stretch |
| GET /api/v1/refuges/{id} | 避难点详情 | name、category、address、facilities、source；Stretch |
| POST /internal/data-sync | 触发受保护的数据同步 | 仅管理员/作业任务，不对 App 公开放行 |

## 6.3 compare 响应最小字段

每条 route 至少包含：id、name、duration_minutes、distance_meters、geometry、sensory_level（LOW/HIGH/UNAVAILABLE）、crowd_score（可空）、data_coverage、is_recommended、explanation、congested_segments、data_updated_at、rule_version。

## 6.4 错误合同

| HTTP | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_LOCATION | 坐标格式错误或起终点相同 |
| 422 | OUTSIDE_SERVICE_AREA | 目的地不在配置的 CBD 范围 |
| 404 | NO_ROUTE_FOUND | 没有可用步行路线 |
| 503 | DATA_SOURCE_UNAVAILABLE | 无可用开放数据且缓存不符合新鲜度要求 |
| 429 | RATE_LIMITED | 请求频率超过限制 |
| 500 | INTERNAL_ERROR | 不暴露堆栈、SQL 或供应商密钥的通用错误 |

# 7. 数据库需求（PostgreSQL + PostGIS）

技术决定 使用 PostgreSQL，并启用 PostGIS 扩展以支持点、线路、缓冲区、距离及相交查询。原始开放数据与派生路线分析结果分离，所有同步记录可追踪到来源与批次。

| 实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| data_sources | id, name, url, licence, refresh_interval | 开放数据来源登记 |
| sync_runs | id, source_id, started_at, completed_at, status, row_count, error | 同步审计与故障追踪 |
| pedestrian_sensors | id, external_id, name, geom(Point,4326), active | 传感器位置 |
| pedestrian_observations | sensor_id, observed_at, count, interval, quality_flag, sync_run_id | 人流时序数据 |
| places | id, source_id, external_id, name, category, address, geom, metadata | 地标/避难点候选 |
| route_requests | id, origin, destination, requested_at, snapshot_at, rule_version | 匿名短期请求审计；可配置关闭 |
| route_options | id, request_id, duration, distance, geom(LineString), score, level, coverage, recommended | 路线比较结果 |
| route_segments | id, route_id, sequence, geom, score, level, sensor_count | 拥挤路段解释 |
| classification_rules | version, high_threshold, min_coverage, max_age_minutes, active | 可测试、可回滚的规则配置 |

## 7.1 约束与索引

pedestrian_observations 使用 (sensor_id, observed_at) 唯一约束；count 必须非负。

对所有 geom 建立 GiST 空间索引；对 observations 建立 (sensor_id, observed_at DESC) B-tree 索引。

所有时间统一保存为 timestamptz / UTC，API 以 ISO 8601 返回。

route_requests 和派生路线结果采用短保留期（建议 24 小时）或仅保留聚合指标；不得保存可识别用户轨迹。

数据库用户遵循最小权限：API 运行账户不拥有 schema 变更权限；迁移由独立角色执行。

## 7.2 数据同步与新鲜度

传感器位置每日同步；最近人流计数按数据源能力每 5-15 分钟同步。

同步采用 upsert 和事务；只有完整成功的批次才能成为新的 active snapshot。

超过 classification_rules.max_age_minutes 的观测不参与感官标签计算。

上游异常时可使用仍处于允许时效内的最后成功快照；否则返回 Unavailable，而非伪造实时结果。

# 8. 系统架构与部署

逻辑链路：Expo React Native App（iOS / Android / Web） → HTTPS → FastAPI REST API → Service/Rule Engine → PostgreSQL + PostGIS；后台 Scheduler/Worker 从 City of Melbourne Open Data 拉取数据并写入数据库。路线提供方通过独立 adapter 接入。

| 层 | 推荐组件 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | Expo, React Native, TypeScript, Expo Router, TanStack Query | 不得直接访问数据库或开放数据密钥 |
| API | FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2, Alembic | 仅暴露 /api/v1；统一错误模型 |
| 领域服务 | RouteComparisonService, SensoryClassifier, ExplanationBuilder | 纯规则优先，便于单元测试 |
| 数据层 | PostgreSQL 16 + PostGIS, repository pattern | 参数化查询；迁移可回滚 |
| 后台任务 | APScheduler/Celery/平台 Cron（二选一） | 同步幂等，失败可重试 |
| 部署 | 容器化 API + managed PostgreSQL + HTTPS | dev/staging/prod 环境隔离 |

## 8.1 环境与配置

使用 .env 仅承载非提交配置；密钥由部署平台 secret manager 注入。

至少提供 development、test、staging/mentor-demo 三套配置；演示 build 链接提交后不得变更。

数据库迁移在部署前自动执行并记录版本；失败时停止发布。

CORS 仅允许明确的 Expo Web 域名和本地开发源；生产环境禁止通配符。

# 9. 非功能需求

| 类别 | 可验证要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 路线比较 API 在缓存命中时 P95 ≤ 2 秒；冷请求 P95 ≤ 5 秒。 |
| 可用性 | 导师演示时关键流程无阻断错误；依赖故障以可恢复状态呈现。 |
| 容量 | MVP 目标 50 并发用户、10 请求/分钟/客户端；指标可配置。 |
| 兼容 | 最近两版 Chrome/Edge 的 Expo Web；至少一台 Android 与一台 iOS 模拟器/设备。 |
| 可访问性 | WCAG 2.1 AA；文本非颜色依赖；键盘、读屏、缩放 200% 基本流程可用。 |
| 安全 | HTTPS、输入验证、参数化查询、速率限制、依赖扫描、最小权限。 |
| 隐私 | 无账户默认；精确位置不长期保存；日志做坐标降精度或删除。 |
| 可维护性 | 关键领域逻辑单元测试覆盖率目标 ≥ 80%；OpenAPI 与类型合同自动生成。 |
| 可观察性 | 结构化日志带 request_id；健康检查区分 API、DB 与数据新鲜度。 |
| 可追溯性 | 每个 Must Have AC 映射至少一个自动化或手工验收测试。 |

# 10. 安全、隐私与伦理

## 10.1 威胁与控制

| 风险 | 控制 |
| --- | --- |
| SQL/输入注入 | Pydantic 白名单校验；SQLAlchemy 参数化；禁用任意 SQL/过滤表达式。 |
| 过量请求/数据抓取 | IP/客户端速率限制、请求体上限、超时与分页。 |
| 位置隐私泄露 | 不建立用户画像；日志去除或降低经纬度精度；短保留期。 |
| 错误信息泄露 | 生产响应不含堆栈、SQL、连接串或上游密钥。 |
| 供应链漏洞 | Dependabot/等价扫描；Bandit、ESLint；高严重度发现阻止合并。 |
| 错误安全暗示 | 文案强调路线为数据驱动比较，不保证无拥挤或绝对安全。 |
| 数据偏差 | 显示数据覆盖与更新时间；无传感器区域不得自动判为低感官。 |

## 10.2 安全验证

在主要演示/提交前执行 OWASP ZAP 基础扫描，并手工检查输入验证、CORS、错误信息和速率限制。

CI 运行 Bandit、依赖漏洞扫描、ESLint、安全相关单元测试；高严重度问题阻止合并。

记录发现、风险等级、修复责任人、复测结果和残余风险，供团队及导师审阅。

# 11. 验收标准与测试追踪

| ID | Given / When / Then 验收基线 | 测试层 |
| --- | --- | --- |
| AC 1.1.1 | Given 有效目的地；When 展示路线；Then 每条有数据路线清晰显示 High Sensory 或 Low Sensory。 | API + E2E |
| AC 1.1.2 | Given 显示感官指标；When 用户查看路线；Then 指标用文字表达，不能只用颜色。 | 组件 + a11y |
| AC 1.1.3 | Given 某路线无感官数据；When 展示路线；Then 显示 Sensory information unavailable。 | 规则 + E2E |
| AC 1.2.1 | Given 有行人密度数据；When 分析候选路线；Then 识别高拥挤路段。 | 规则 + API |
| AC 1.2.2 | Given 存在较低拥挤替代路线；When 展示选项；Then 推荐较低拥挤路线。 | 规则 + E2E |
| AC 1.2.3 | Given 所有路线均拥挤；When 展示选项；Then 标识相对较低拥挤路线且不声称无拥挤。 | 规则 + E2E |

## 11.1 必测补充场景

阈值边界值、恰好等于阈值、数据覆盖刚好达到/低于 minimum coverage。

观测刚好处于/超过最大允许年龄；未来时间戳、负数计数和重复观测被拒绝。

一条路线数据缺失、全部数据缺失、开放数据服务超时、缓存过期。

路线 A 更快但更拥挤、路线 B 更慢但更平静；推荐与文案保持一致。

键盘导航、屏幕阅读器标签、颜色失明模拟、字体放大、弱网与重复提交。

# 12. 工程质量与 CI/CD

| 阶段 | 门禁 |
| --- | --- |
| 提交前 | Frontend: ESLint + Prettier + TypeScript；Backend: Ruff/Flake8 + Black + mypy。 |
| Pull Request | Jest/React Native Testing Library、Pytest、数据库集成测试、OpenAPI 合同检查。 |
| 合并 | 至少一名同伴评审；lint/test/security 任一失败不得合并。 |
| Staging | Alembic migrate、健康检查、smoke test、核心 E2E。 |
| 发布 | Critical/High 缺陷为 0；Must Have AC 全部通过；导师演示数据准备完成。 |
| 回滚 | 保留上一版本镜像和兼容迁移路径；新规则版本可切回。 |

## 12.1 建议仓库结构

apps/mobile（Expo React Native）、services/api（FastAPI）、packages/contracts（OpenAPI 生成类型/共享 schema）、infra（部署与数据库配置）、docs（架构、ERD、测试与维护说明）、.github/workflows（CI）。若采用单仓库，应让每个目录可独立安装与测试。

# 13. 迭代计划与 Definition of Done

| 里程碑 | 输出 |
| --- | --- |
| M1 合同与数据 | API schema、PostGIS schema、迁移、开放数据样本、规则测试夹具。 |
| M2 纵向切片 | 目的地 → compare API → 路线结果卡片的端到端最小流程。 |
| M3 Must 完整 | 数据缺失、全部拥挤、地图详情、推荐解释、可访问性。 |
| M4 稳定化 | CI、性能、安全扫描、错误恢复、部署与维护说明。 |
| M5 Stretch | 仅在 M1-M4 通过后实现 US 2.1 避难点。 |

## 13.1 当前 Build 完成条件

US 1.1 与 US 1.2 的所有验收标准通过，并与 LeanKit 卡片、演示内容一致。

应用可通过固定链接访问 Expo Web build，或提供可下载移动端构建及清晰运行说明。

数据库迁移与数据脚本可重复执行；从空数据库可构建演示数据。

无 Critical/High 缺陷；核心流程无错误；UX 适合目标用户。

代码有序、文档适量；提供 ERD、系统图、测试结果、安全发现与维护信息。

导师反馈已处理，或对未采纳项有可说明的专业理由。

# 14. 风险、依赖与待确认项

| 项目 | 影响 | 处理/决策 |
| --- | --- | --- |
| 路线提供方未定 | 无法动态生成路径 | 先封装 adapter；MVP 可使用受控 CBD 演示路线，尽早确定正式来源。 |
| High/Low 阈值未定 | 验收结果不稳定 | 在开发前由团队/导师确认阈值、覆盖率和数据时效，并写入 rule version。 |
| “实时”数据粒度 | 可能误导用户 | 界面展示更新时间；根据源数据准确使用 recent/near-real-time 表述。 |
| React Native 与 web 要求 | 课程要求 web-based | Expo Web 为必测交付目标；移动端为同一代码库附加目标。 |
| 避难点是否真正安静 | 伦理与信任风险 | 称为候选/verified by source；仅展示可证实设施，不做绝对保证。 |
| 公开数据许可 | 发布合规 | 记录 dataset URL、licence、attribution 与同步日期。 |
| 时间紧张 | Stretch 影响 Must 稳定 | 严格执行 Must-first，US 2.1 不得阻塞当前 build。 |

## 14.1 开发开始前必须确认

正式服务区域边界与演示起终点。

High Sensory 阈值、minimum data coverage、max data age 及规则版本负责人。

正式路线数据/服务提供方以及允许的调用配额和许可证。

导师是否接受 Expo Web 作为 web-based build，以及固定提交链接的托管平台。

US 2.1 是否进入本次 build；若是，哪些地点类别可被称为 sensory refuge。

# 15. 来源与需求追踪

| 来源文件 | 本文件采用内容 |
| --- | --- |
| FIT5120 Onboarding Specification and Guidelines 2026 S2 | 交付一致性、Build 质量、数据库/脚本、测试、安全、部署链接与 Project Governance 要求。 |
| Onboarding requirements.pdf | 问题陈述、Epic 1/2、User Stories、数据源、总体 Definition of Done。 |
| FIT5120_TA28_Discovery_Presentation_Week2 | 最新 MoSCoW 范围、Persona、原型旅程、规则法、架构、质量与安全计划。 |
| Figma and Acceptance Criteria.docx | US 1.1/1.2 的正式验收标准、US 1.3 Prototype AC、界面和异常状态。 |

使用说明 本规格是开发基线，不替代 LeanKit。实施时应把 FR、AC、测试用例与任务卡双向链接；若导师反馈改变范围，应更新本文版本、rule version 和验收矩阵，并确保 Presentation、LeanKit 与 Build 同步。